Phaidra in Primo

1.6.2012


Besprechung Phaidra in Primo
1.6.2012, Besprechungsraum Ebendorferstraße
Teilnehmer: Authried, Babitchev, Brantner, Ganguly, Gratzl, Knitel, Putz
Besprechnungsziel

Klärung der weiteren Vorgehensweise bei der Integration von Phaidra in Primo
Bericht Ganguly
Hudak arbeitet derzeit an Anpassung der OAI-Schnittstelle für Europeana Libraries, Harvesting ab Ende Juni geplant für ZB Physik u. Archiv der Univ. Wien
Integration von Institutional Repository in PHAIDRA bis September abgeschlossen

Ergebnis Filesplitter-Test (Knitel)
· Datenladen inkl. Volltextindexierung geht nur mittel XML-Filesplitter, nicht via OAI-Filesplitter (in Primo: Harvesting-Methode OAI, Datasource = nicht Dublin Core, sondern XML, daher eig. XML-Filesplitter notwendig)
· Einspielen von Testdaten hat funktioniert

· Offen: Harvesting über OAI (funktioniert zu 80 %) ( nochmalige Tests mit aktualisierten Daten notwendig

· Link zum Volltext muss im XML-File vorhanden sein, damit er indexiert werden kann -> lt. Mail Hudak (21.5.) möglich

· Mittels Splitter kann Objekt in Primo gezielt gelöscht oder geändert werden

Lebenszyklus von Objekten in PHAIDRA
Single-Objekte (nur 1 Ressource pro Objekt):

· PDF

· Image (tw. Handschriften ohne OCR, aber auch Bilder von Kunstgeschichte, Physik – Schrödinger-Archiv; gute Metadaten)
· Audio

· Video

Komplexe Objekte:

· Books (enthalten Objekte mit Typ pages): für Primo nur book-Objekttyp relevant; Volltext von OCR in pages- oder book-Objekt: muss geklärt werden
· Collection (für Primo nicht relevant)

· Container (für Primo nicht relevant)

· Paper (z.B. Dissertation, die aus PDF u. ev. Beilage (z.B. PDF, Video, etc.) besteht)

[image: image1.png]Update der Ressource

Alte Version bleibt erhalten

Metadaten
- Identifier
zB 0:79

- timestamp neu

- archive-Flag

Ressource
z.B. PDF alt

zu
Vorganger-

version

Verlinkung”

Neue Version angelegt

Metadaten
- Identifier
2B 0:80 neu

- timestamp neu

Ressource

2.B. PDF neu




[image: image2.png]Update der Metadaten

Metadaten

- Identifier
2B 0:79 andert
sich nicht
- timestamp neu

Ressource
z.B. PDF

andert sich
nicht





Wenn bei Dokumente in PHAIDRA nur die Metadaten upgedatet werden, ändert sich nur der timestamp, nicht der unique identifier. Wenn aber die Ressource upgedatet wird, wird eine neue Version mit neuem identifier angelegt, in die Metadaten des alten Objekts kommt ein Archive-Flag.

[image: image3.png]Metadaten = Objekt in PHAIDRA

- identifier
zB 0:79
- timestamp

Ressource
z.B. PDF





Präsentation: In Primo soll nur die neueste Version vorhanden sein (auch in PHAIDRA wird nur die neueste Version gefunden, von dort kommt man zu den Vorgängerversionen).
Volltext vs. Abstract:

Abstracts können in PHAIDRA sowohl in der Ressource (im PDF) als auch im Metadatensatz (vom Benutzer erfasst, nicht aus PDF extrahiert) enthalten sein.

Ergebnisse der Diskussion

Problematisch für die Integration in Primo ist, dass möglichst keine Dubletten zu bereits in Primo vorhandenen Daten produziert werden sollen, d.h. es müsste getrennte Verfahren für die Integration von Daten mit AC-Nummern u. Daten ohne AC-Nummern geben. Bei der Deduplizierung in Primo entsteht ein gemergter Datensatz.
Babitchev schlägt vor, für bereits im Verbund vorhandene Titel die eDoc-Schiene zu verwenden. eDoc light steht lt. Hrn. Hamedinger allen Primo-Teilnehmern kostenlos zur Verfügung.

Integration via eDoc:

· Funktionsweise: Über URN wird elektronisches Objekt aus lokalem Repository geholt und indexiert, nur das Indexat wird in eDoc gespeichert. Die Volltexte stehen allen Bibliotheken, die den Titel besitzen, zur Verfügung.

· Voraussetzung ist die Programmierung einer PHAIDRA-API-Schnittstelle für eDoc (Jokubonis). Für den eDoc-Mechanismus müssen die Files mit einer bestimmten Benennung in einem Verzeichnis bereitliegen und werden von der OBV.SG per FTP täglich geholt, indexiert und der Link im Aleph-Katalogisat erstellt.
· Bei EOD-Büchern u. Hochschulschriften handelt es sich um freie Daten, die auch anderen Verbundteilnehmern zur Verfügung gestellt werden können. Wenn Daten integriert werden sollen, die nur der Uni Wien zur Verfügung stehen sollen, kann die eDoc-Schiene nicht verwendet werden.

Vereinbarte Vorgehensweise: Aufsplitten der Integration von Volltext-Objekten in 3 Schienen:

1. Institutional Repository (= IR; beinhaltet wissenschaftlichen Output der Uni Wien, Einbindung in Phaidra bis September) ( Tests mit diesen Objekten (auch via OAI-Harvesting) können ab sofort durchgeführt werden
2. digitalisierte Bücher aus EOD ( eDoc

3. Hochschulschriften ( eDoc (erst, wenn in PHAIDRA integriert, damit Workflow nicht 2x erstellt werden muss)
Vereinbarte Arbeiten
	Verantwortlich
	Aufgabe
	Zeithorizont

	Ganguly
	Gibt es von Objekten mit Typ book den Volltext als ein gesamtes XML-File oder nur pro page-Objekt?
	Bis Ende Juni

	Putz
	Weiterleitung der Info an H.Mayer zur Klärung der Teilnahme an eDoc mit OBVSG
	Bis 6.6.

	Mayer
	Abklärung der eDoc-Teilnahme mit Seissl u. OBV.SG
	Bis Ende Juni

	Putz
	Anfordern von IR-Objekten für weitere Filesplitter-Tests von Hudak u. Weiterleitung an Knitel
	Bis 6.6.

	Knitel
	Durchführung von Filesplitter-Tests mit Objekten aus dem IR
	Bis Ende Juni

	Knitel, Putz
	Test OAI-Harvesting von IR-Objekten
	Bis Ende Juni

	Putz
	Kontaktieren von S.Blumesberger bezügl. Treffen Anfang Juli
	Bis 6.6.

	Ganguly/Babitchev
	Klärung der Anforderungen für API-Schnittstelle für Lieferung an eDoc
	?


Urlaube:

Authried: letzte 3 Juli-Wochen

Babitchev: in den ersten beiden Juli-Wochen

Brantner: letzte August-Woche

Ganguly: Juni

Gratzl: Ende Juni

Hudak: letzte Juni-Woche

Jokubonis: 2 Wochen im Juli

Knitel: 3 Wochen im August

Putz: 1 Woche Mitte August

Zobel: kein Urlaub

Nächster Termin

Anfang Juli (in Absprache mit Susanne Blumesberger)
Davor wird es ein Treffen von Ganguly, Blumesberger, Putz zur Abklärung, welche Inhalte prinzipiell aus Phaidra in Primo kommen sollen, geben.

�





�





�








PAGE  
1
Protokoll: Putz


